## Slide 1: Projektové řízení přípravy a realizace vybudování Dětské skupiny
Praha 20.5.2024

## Slide 2: Harmonogram reaizace DS – novostavba

## Slide 3: Projekt s vícezdrojovým financováním
Areál Nemocnice Břeclav
Ubytovna Nemocnice Břeclav
Pavilon N
EPC II - 38. výzva OPŽP - požadovaná dotace 22 mil. Kč
EPC II - 38. výzva OPŽP - požadovaná dotace 55 mil. Kč
  Pavilon N - OPŽP – 8. výzva – požadovaná dotace 18 mil. Kč
  Pavilon N - OPŽP – 38. výzva – požadovaná dotace 20 mil. Kč
Modernizační fond – pře-podání opatření FVE???

## Slide 4: Životní fáze a aktivity/milníky realizace přípravy a realizace projektů a projektového řízení
Rozhodnutí o realizaci
Předprojektová příprava
Projektová příprava
Realizační fáze
Provozní fáze

## Slide 5: Životní fáze a aktivity/milníky realizace přípravy a realizace projektů a projektového řízení Předprojektová příprava
Rozhodnutí/usnesení o realizaci
Schvalovací procesy na straně investora
Vytvoření projektového týmu pro investiční záměr/ studii proveditelnosti
Zpracování Investičního záměru/studie proveditelnosti
Vyhodnocení studie - schválení harmonogramu, ekonomické rozvahy, způsobu realizace investice a rozdělení úkolů v čase

## Slide 6: Životní fáze a aktivity/milníky realizace přípravy a realizace projektů a projektového řízení Projektová příprava
Zadání a zpracování projektové dokumentace nebo stavebně-technologické studie
Způsoby realizace - Standardní, DB „light“, Design build, Performance design build (PDB), EPC, ….
Administrace výběrových řízení (VŘ) na zhotovitele PD či podkladů pro zadání,
  Projektový manažer,
  PDB manažer,
  BIM Manažer,
  správce stavby (zpracování knihy standardů)
Příprava a kompletace podkladů pro dotační financování, podání žádostí o dotaci a realizaci

## Slide 9: Životní fáze a aktivity/milníky realizace přípravy a realizace projektů a projektového řízení Realizační fáze
Administrace výběrových řízení (VŘ) na dodavatele/zhotovitele realizace investice – dle způsobu realizace investice
Realizace investice/aktivit projektu
Realizační management dotace v průběhu realizační fáze
Dokončení stavby, služeb dodávek, předání, kolaudace Předání stavby do užívání a zahájení provozu

## Slide 11: Životní fáze a aktivity/milníky realizace přípravy a realizace projektů a projektového řízení Provozní fáze projektu
Provozní fáze projektu
Monitoring a průběžné hodnocení projektu v průběhu provozní fáze
Ověřování a Vyhodnocování indikátorů,
vymáhání záruk, a smluvních pokut při neplnění

## Slide 12: Zpracování žádosti na vybudování Dětské skupiny
Na co si dát pozor

## Slide 13: PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI
Důraz na technickou připravenost před podáním žádosti
Zpracování stavebního rozpočtu
Nad rámec stavebního povolení - Položkový rozpočet stavby zpracovaný na podkladě aktuálního ceníku ÚRS, RTS. V přílohách k žádosti o podporu v MS2014+ dodá žadatel položkový rozpočet dle vyhlášky, tedy kompletní a podrobný, bez souborů a kompletů
Dokládání průzkum trhu k položkám mimo stavební rozpočet v RTS/ÚRS a všem ostatním položkám rozpočtu projektu mimo stavbu – min. 2 nabídky
V případě projektu s Celkovými způsobilých výdaji nad limit povolený výzvou je třeba a vhodné uvádět veškeré věcně způsobilé výdaje
Projektová dokumentace
V podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení
Kompletní vč. dokladové části s vyjádřením dotčených orgánů.

## Slide 14: PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI
Důraz na technickou připravenost před podáním žádosti
Další důležité přílohy vyžadující externí spolupráci
Potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy a indikátorů, zpracovaným dle závazného vzoru „Tabulky specifických kritérií a indikátorů“, jež je přílohou č. 1 této Metodické pomůcky pro způsob doložení specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy.
Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů.
Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov
Odborný posudek, zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

## Slide 15: PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI
Na co si dát pozor
Relativně krátký čas na realizaci projektu, nejpozději do 31.3.2026
Vhodný výběr zpracovatele PD a souvisejících příloh – zkušenost s dotačními projekty
Provázanost Dětské skupiny s jinými povozy v jednom objektu a stanovení způsobilých výdajů
Správné zařazení typů výdajů – způsobilé/nezpůsobilé, hlavní vedlejší, výdaje na zvýšení energetické účinnosti budov
Zajištění souladu s principy 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost)
Soulad s principy DNSH – Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí
Soulad informací v Osnově studie proveditelnosti, žádosti a doložených dokumentech

## Slide 16: REALIZACE PROJEKTU
Na co si dát pozor
Závazný termín pro ukončení realizace projektu: 31. 3. 2026
Předkládání povinných podkladů k VZ v předepsaných termínech
Po vysoutěžení dodavatele stavby opět dochází ke kontrole poskytovatelem a možným úpravám způsobilých výdajů v souvislosti s RTS/ÚRS
Průběžná aktualizace čerpání Finančního plánu dle chystané Žádosti o platbu
Správné a kompletní předkládání dokladů k Žádosti o platbu
Nutnost kolaudace objektu, resp. zápis nové DS, které bude tuto kapacitu využívat, nejpozději k datu ukončení projektu - je třeba zohlednit nejen čas na stavbu, ale pak i veškeré administrativní procesy.
Udržitelnost – je stanovena na 10 let, prvních 5 let udržitelnosti je třeba provozovat vybudovanou DS, následně je možné změnit na jiný typ služby, která slouží občanům (např. oblast sociálních služeb, vzdělávání apod.).

## Slide 17: Děkuji za pozornost
Ing. Petr Kolář
info@plusprojekt.cz